PROCESSO Nº: 1.023.025/2023

INTERESSADO: Câmara Municipal de Jardim do Seridó

ASSUNTO:  Solicitação de Parecer sobre requisição da empresa quanto a manutenção do EQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO, registro de preço destinado a contratação de empresa para a elaboração de projetos de interiores, arquitetônicos de engenharia e fiscalização visando atender as necessidades da Câmara Municipal de Jardim do Seridó/RN.

- RELATÓRIO

Esta Assessoria Jurídica já examinou o cumprimento das etapas obrigatórias e as respectivas documentações relativas à fase externa deste certame licitatório, já tendo atestado a legitimidade do procedimento do Pregão Eletrônico n. 008/2023 nos termos.

Contudo, a empresa contratada apresentou ofício protocolado na data de __________ de 2024, onde solicita EQUILÍBRIO ECONÔMICO E FINANCEIRO, considerando que o serviço do contrato nº 002/2024, proveniente do Processo Administrativo nº 1.023.025/2023, cujo objeto é registro de preço destinado a contratação de empresa para a elaboração de projetos de interiores, arquitetônicos de engenharia e fiscalização visando atender as necessidades da Câmara Municipal de Jardim do Seridó/RN, argumentando que a obra tende a se estender devido as necessidades da obra que está sendo fiscalizada pela contratada.

Anexo ao processo está o ofício nº 02/2024 contendo o valor da hora do serviço de fiscalização de realização da obra realizado pelo engenheiro e publicado pelo SINAPI – Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil.

É a síntese do necessário.

- ANÁLISE JURÍDICA

Em análise a ata presente aos autos, verifica-se que a execução contratual vem transcorrendo em alinhamento com a legislação vigente e obedecendo ao instrumento convocatório e aos termos contratuais.

O  reequilíbrio econômico financeiro serve para manter a justa relação econômica entre contratado e contratante. Apesar do reequilíbrio ser frequentemente utilizado para aumentar os valores de contrato, sua aplicação serve tanto para aumentar, quanto para reduzir. Previsão Legal

Trata-se de um direito previsto na Constituição Federal, que garante que devem ser “mantidas as condições efetivas da proposta” (art. 37, inc. XXI).

É dever da Administração Pública verificar a compatibilidade dos preços contratados com a média do mercado em diversos momentos da licitação e da execução do contrato. Assim, cabe à Administração, além de antes de lançar o edital de forma planejada efetuar uma técnica pesquisa de preços, avaliar a compatibilidade de preços no momento do julgamento das propostas e da adjudicação do objeto ao vencedor e, não obstante, observar a necessidade de manter o equilíbrio econômico-financeiro na execução de um contrato.

Durante a execução contratual, deve a Administração a todo tempo verificar se houve alterações nas condições do mercado que tornaram os preços contratados inadequados. Nesse caso, é possível que haja até mesmo o reequilíbrio econômico-financeiro em favor da Administração, o que infelizmente ainda é prática ainda pouco observada no Brasil.

Porém, no caso em tela, a empresa PLANO SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA, CNPJ 46.421.888/0001-37 veio a borda do processo, solicitar o equilíbrio econômico e financeiro do contrato considerando que o SINAPI – Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil publicou o valor da hora a ser cobrada pelo engenheiro a partir do mês de janeiro de 2024 no valor de R$ 158,97 (cento e cinquenta e oito reais e noventa e sete centavos), contudo o valor que atualmente está sendo pago é R$ 70,00 (setenta reais), implicando numa diferença substancial.

Diante da Nova Lei de Licitações, no tema dos contratos, certamente um dos institutos mais sofisticados e que geram o maior foco de controvérsias é o (re)equilíbrio econômico-financeiro.

A legislação acima referida tratou do reequilíbrio desenhando o assunto a partir da rubrica: "Da alteração dos contratos e dos preços" (artigos 124 a 136).

Conforme o texto da Lei nº 14.133/2021, a repactuação do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato pode ser feita:

Então, esse manancial de variadas formas de reequilíbrio pode ser dividido em dois grandes grupos:

1) Aquelas causadas por ato interno à relação contratual e causadas pela Administração Pública, impactando no objeto originalmente contratado. Nesse caso, as alterações são limitadas pelos percentuais do artigo 125 — é acontecimento interno à relação contratual; Não é o nosso caso.

2) Aquelas causadas por ato externo à relação contratual, e que geram impactos no sinalagma do negócio. Nesse caso, a alteração do preço pode ser feita para além dos limites percentuais do artigo 125 da Lei nº 14.133/2021. Exatamente onde se configura o caso em tela.

Nesse último caso (que é o nosso), a parte final da alínea "d" do inciso II do artigo 124 dialoga com o artigo 6º, inciso XXVII, artigo 22; artigo 92, inciso IX; e artigo 103, que tratam da matriz ou alocação de riscos. Antes de se pensar em procurar a solução nas regras da Lei nº 14.133/2021, as partes deverão mirar o conteúdo do contrato, a fim de saber se existe cláusula dizendo quem deve eventualmente suportar uma onerosidade futura, de modo que deve ser respeitada, em qualquer caso, a repartição objetiva de risco estabelecida no contrato.

O artigo 125 afirma que nas "alterações unilaterais" (não nas bilaterais, como aquela a ser aqui abordada), possuem limites: "O contratado será obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões de até 25% do valor inicial atualizado do contrato que se fizerem nas obras, nos serviços ou nas compras, e, no caso de reforma de edifício ou de equipamento, o limite para os acréscimos será de 50%".

Conclui-se, contudo, que nas modificações bilaterais não há esses limitadores. O particular contratado e o Poder Público contratante poderão pactuar a alteração do ajuste sem respeitar os limites percentuais mencionados, podendo aumentar o valor inicial em percentual acima do comentado no parágrafo anterior, exatamente o que retrata o caso sob nossa análise.

Diante desse contexto, ressalte-se, a Nova Lei de Licitações e Contratos da Gestão Pública, a Lei nº 14.133/2020, assim dispõe:

Art. 124. Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as devidas justificativas, nos seguintes casos:

II – por acordo entre as partes:

d) para restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução do contrato tal como pactuado, respeitada, em qualquer caso, a repartição objetiva de risco estabelecida no contrato.

Note-se que o fornecedor obedeceu a sistemática de exigências para sustentar seu preço. Elaborou documento formal para solicitá-lo; Justificação o seu cabimento; Utilizou a justificativa legal para o seu pleito;

Considerando, por fim, que o princípio da manutenção do equilíbrio econômico-financeiro tem origem constitucional e expressa previsão legal, devendo ser garantido o direito ao reequilíbrio toda vez que o contratado ou contratante tiver que suportar eventual onerosidade não prevista inicialmente. Isto é, a Constituição garante aos particulares que contratam com a Administração o direito à manutenção das “condições efetivas da proposta” apresentada durante o processo licitatório (artigo 37, inciso XXI).

Considerando, igualmente, os termos do Ofício nº 02/2024, que expressa a solicitação da empresa e a sua justificativa.

Orientamos pela necessidade de restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato uma vez que está inviabilizando a execução do contrato tal como pactuado, respeitada, em qualquer caso, a repartição objetiva de risco estabelecida no contrato.

Ademais, deve-se seguir com o trâmite pertinente, e, para tanto essa procuradoria devolve ao setor.

É o parecer s.m.j.

Jardim do Seridó - RN, 03 de abril de 2024.

_

____________________________________

LUISIANE MORAIS DA FONSECA

Assessora Jurídica